Tổng quan dự án

Tên dự án: AI Learning Platform on AWS

AWS Services sử dụng

- EC2

- RDS PostgreSQL

- S3

- CloudWatch

- IAM

- (Tuỳ chọn) ECR

Chức năng chính

- Đăng ký/Đăng nhập

- Quản lý khóa học

- Bài học

- Quiz

- Chấm điểm tự động

- AI hỗ trợ học tập

- Monitoring

- CI/CD

Timeline 4 tuần

| Tuần | Mục tiêu | Thành viên 1 (Backend) | Thành viên 2 (Frontend) | Thành viên 3 (AWS/DevOps/AI) | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | Thiết kế hệ thống | ERD Database Thiết kế API Authentication | Wireframe UI Dashboard Quiz UI | AWS Research IAM EC2 Proposal Architecture Diagram | Proposal ERD Architecture Diagram API Design |
| Week 2 | Backend + Frontend MVP | CRUD User CRUD Course CRUD Lesson CRUD Quiz | Login Dashboard Course Page Quiz Page | OpenAI API S3 Bucket IAM Role | Backend MVP Frontend MVP AI Prototype |
| Week 3 | AWS Deployment | API Testing Bug Fix Documentation | Responsive UI Error Handling Screenshot | EC2 Deploy RDS Setup S3 Docker CloudWatch | Website Online RDS Running S3 Running |
| Week 4 | DevOps + Report | API Docs Workshop Steps | Report Song ngữ Worklog Images | GitHub Actions CI/CD CloudWatch Alarm Cleanup | Final Project Workshop 3 Blogs |

Chi tiết theo tuần

Week 1 — Analysis & Design

| Hạng mục | Deadline |
| --- | --- |
| Chốt đề tài | Thứ 2 |
| Hoàn thành ERD | Thứ 4 |
| Thiết kế API | Thứ 5 |
| Vẽ kiến trúc AWS | Thứ 6 |
| Hoàn thiện Proposal | Chủ nhật |

Kết quả cần đạt

✅ Proposal

✅ ERD

✅ Architecture Diagram

✅ API Specification

✅ GitHub Repository

Week 2 — Development

| Hạng mục | Deadline |
| --- | --- |
| Authentication | Thứ 3 |
| CRUD Course | Thứ 4 |
| CRUD Quiz | Thứ 5 |
| Dashboard UI | Thứ 6 |
| AI Integration | Chủ nhật |

Kết quả cần đạt

✅ Backend MVP

✅ Frontend MVP

✅ AI Assistant

✅ Database Schema

Week 3 — Cloud Deployment

| Hạng mục | Deadline |
| --- | --- |
| EC2 Setup | Thứ 2 |
| RDS Setup | Thứ 3 |
| S3 Setup | Thứ 4 |
| Dockerize | Thứ 5 |
| CloudWatch | Thứ 6 |
| Deploy thành công | Chủ nhật |

Kết quả cần đạt

✅ EC2

✅ RDS

✅ S3

✅ Docker

✅ Website Online

✅ CloudWatch Logs

Week 4 — DevOps & Documentation

| Hạng mục | Deadline |
| --- | --- |
| GitHub Actions | Thứ 2 |
| CI/CD | Thứ 3 |
| Alarm | Thứ 4 |
| Blog 1 | Thứ 5 |
| Blog 2 | Thứ 6 |
| Blog 3 | Thứ 7 |
| Báo cáo hoàn chỉnh | Chủ nhật |

Kết quả cần đạt

✅ CI/CD

✅ Monitoring

✅ CloudWatch Alarm

✅ Dockerfile

✅ Workshop

✅ Báo cáo song ngữ

✅ 3 Blog Post

Công nghệ sử dụng

| Thành phần | Công nghệ |
| --- | --- |
| Frontend | React + TailwindCSS |
| Backend | FastAPI |
| Database | PostgreSQL |
| AI | OpenAI API |
| Deployment | EC2 |
| Storage | S3 |
| Monitoring | CloudWatch |
| Authentication | JWT |
| Container | Docker |
| CI/CD | GitHub Actions |
| IAM | IAM Roles |

Mức độ hoàn thành

| Tuần | Tiến độ |
| --- | --- |
| Week 1 | 25% |
| Week 2 | 55% |
| Week 3 | 85% |
| Week 4 | 100% |